# Minuta de Reunión – Proyecto Peluquería Canina

N° de Reunión: 1

Fecha: 16/10/2025

Hora: 18:48 a 22:49

Participantes: Carolina Gandín, Valentín Scarbolo

Medio: WhatsApp

## Temas Tratados

- Confirmación de integrantes del grupo 72 (por ahora dos personas).

- Posibilidad de sumar un tercer integrante si aparece alguien interesado.

- Discusión sobre la idea del programa y base de datos a desarrollar.

- Revisión de trabajos prácticos previos y experiencia de los integrantes.

- Intercambio sobre el DER y la estructura de la base de datos.

- Organización de tareas: primero armar el DER, luego vistas, procedimientos y triggers.

- Plazos de entrega: entrega parcial el lunes para pedir certificado, entrega final el 3/11.

- Problemas técnicos con el envío y visualización del archivo Word.

- Propuesta de mejorar la imagen del DER para mayor claridad.

## Decisiones Tomadas

- El grupo queda conformado por dos integrantes, abiertos a sumar un tercero si aparece.

- Se utilizará la base de datos de Peluquería Canina como proyecto.

- Carolina compartirá el Word con la descripción y estructura de la base de datos.

- Se prioriza armar el DER y luego avanzar con los objetos de base de datos.

- Se mejorará la imagen del DER para que sea más clara.

## Tareas Asignadas

| Tarea | Responsable | Fecha de entrega |
| --- | --- | --- |
| Compartir el Word con la base de datos | Carolina Gandín | 17/10/2025 |
| Revisar y aportar ideas al proyecto | Valentín Scarbolo | 17/10/2025 |
| Mejorar imagen del DER | Carolina Gandín | 18/10/2025 |

## Próxima Reunión

Fecha y hora: A definir (antes del lunes 20/10/2025)

Temas a tratar: Revisión del DER, definición de tareas para vistas, procedimientos y triggers.

## Observaciones

- Se detectaron problemas técnicos para compartir el archivo Word, ya solucionados.

- Se acordó flexibilidad para cambiar la idea del proyecto si no convence a ambos integrantes.

## N° de Reunión: 2

Fecha: 20/10/2025

Hora: 09:00

Participantes: Carolina Gandín, Valentín Scarbolo

Medio: WhatsApp

## Temas Tratados

- Definición de las 8 entidades principales.

- Ajuste del DER.

- Definición de procedimientos almacenados, vistas y triggers.

- Creación del repositorio en GitHub.

- Subida del archivo Excel al campus para evaluación.

## Decisiones Tomadas

- Se confirma el modelo con 8 entidades.

- Se definen los objetos de base de datos.

- Se crea y comparte el repositorio.

- Se sube el archivo Word al campus.

## Tareas Asignadas

| Tarea | Responsable | Fecha de entrega |
| --- | --- | --- |
| Revisar procedimientos y vistas | Carolina Gandín | 21/10/2025 |
| Revisar procedimientos y vistas | Valentín Scarbolo | 21/10/2025 |
| Subir archivo Word al campus | Carolina Gandín | 20/10/2025 |

Próxima Reunión

Fecha y hora: A definir

Temas a tratar: Revisión final del informe y entrega.

## Observaciones

- Se avanzó en la definición técnica y en la organización del trabajo colaborativo.