# Minuta de Reunión – Proyecto Peluquería Canina

N° de Reunión: 1

Fecha: 16/10/2025

Hora: 18:48 a 22:49

Participantes: Carolina Gandín, Valentín Scarbolo

Medio: WhatsApp

## Temas Tratados

- Confirmación de integrantes del grupo 72 (por ahora dos personas).

- Posibilidad de sumar un tercer integrante si aparece alguien interesado.

- Discusión sobre la idea del programa y base de datos a desarrollar.

- Revisión de trabajos prácticos previos y experiencia de los integrantes.

- Intercambio sobre el DER y la estructura de la base de datos.

- Organización de tareas: primero armar el DER, luego vistas, procedimientos y triggers.

- Plazos de entrega: entrega parcial el lunes para pedir certificado, entrega final el 3/11.

- Problemas técnicos con el envío y visualización del archivo Word.

- Propuesta de mejorar la imagen del DER para mayor claridad.

## Decisiones Tomadas

- El grupo queda conformado por dos integrantes, abiertos a sumar un tercero si aparece.

- Se utilizará la base de datos de Peluquería Canina como proyecto.

- Carolina compartirá el Word con la descripción y estructura de la base de datos.

- Se prioriza armar el DER y luego avanzar con los objetos de base de datos.

- Se mejorará la imagen del DER para que sea más clara.

## Tareas Asignadas

| Tarea | Responsable | Fecha de entrega |
| --- | --- | --- |
| Compartir el Word con la base de datos | Carolina Gandín | 17/10/2025 |
| Revisar y aportar ideas al proyecto | Valentín Scarbolo | 17/10/2025 |
| Mejorar imagen del DER | Carolina Gandín | 18/10/2025 |

## Próxima Reunión

Fecha y hora: A definir (antes del lunes 20/10/2025)

Temas a tratar: Revisión del DER, definición de tareas para vistas, procedimientos y triggers.

## Observaciones

- Se detectaron problemas técnicos para compartir el archivo Word, ya solucionados.

- Se acordó flexibilidad para cambiar la idea del proyecto si no convence a ambos integrantes.

## N° de Reunión: 2

Fecha: 20/10/2025

Hora: 09:00

Participantes: Carolina Gandín, Valentín Scarbolo

Medio: WhatsApp

## Temas Tratados

- Definición de las 8 entidades principales.

- Ajuste del DER.

- Definición de procedimientos almacenados, vistas y triggers.

- Creación del repositorio en GitHub.

- Subida del archivo Excel al campus para evaluación.

## Decisiones Tomadas

- Se confirma el modelo con 8 entidades.

- Se definen los objetos de base de datos.

- Se crea y comparte el repositorio.

- Se sube el archivo Word al campus.

## Tareas Asignadas

| Tarea | Responsable | Fecha de entrega |
| --- | --- | --- |
| Revisar procedimientos y vistas | Carolina Gandín | 21/10/2025 |
| Revisar procedimientos y vistas | Valentín Scarbolo | 21/10/2025 |
| Subir archivo Word al campus | Carolina Gandín | 20/10/2025 |

Próxima Reunión

Fecha y hora: A definir

Temas a tratar: Revisión final del informe y entrega.

## Observaciones

- Se avanzó en la definición técnica y en la organización del trabajo colaborativo.

## 📄 Minuta de Reunión – Proyecto Peluquería Canina

- N° de Reunión: 3

- Fecha: 27/10/2025

- Hora: 14:20 a 21:29

- Participantes: Carolina Gandín, Valentín Scarbolo, Matías Di Mario, Xavier Rolón

- Medio: WhatsApp

### Temas Tratados

- Revisión y confirmación de que la descripción del sistema y el modelo de la base de datos (BD) fueron aprobados ("está muy bien").

- Necesidad de verificar que todos los integrantes puedan dar de alta la base de datos y acceder al repositorio de GitHub.

- Discusión sobre la herramienta a usar (VSC + SQL) y cómo integrar los trabajos individuales en las bases de datos de los demás.

- Confirmación de la necesidad de realizar los cambios solicitados por el profesor, aunque no haya que reenviar nada.

- Actualización de Valentín Scarbolo sobre los cambios realizados a la base de datos subida a GitHub.

  - Creación de tablas con correcciones y adición de campos para baja lógica (ej: datetime y bit para activo).

  - Implementación de la relación N a N para Promoción - Servicios.

  - Adición de un check con turnos en la tabla Turnos.

  - Creación de la tabla Personas para diferenciar Empleado/Cliente.

- Revisión del código de la BD subido a GitHub por Xavier Rolón .

  - Sugerencia de Xavier de usar NOT NULL DEFAULT GETDATE() para el campo Fecha_modificacion y usarlo para comparar modificaciones.

- Organización de las tareas: subir los avances a GitHub y campus, y repartir el trabajo en 4 partes.

- Aclaración sobre la función de las minutas de reunión.

### Decisiones Tomadas

- Se confirma que se puede avanzar con el desarrollo de la BD tras la aprobación del modelo y la descripción.

- Se acuerda que Valentín Scarbolo subirá al campus el archivo de la base de datos con las correcciones implementadas.

- Se acuerda hacer los cambios solicitados por el profesor para dejar el proyecto más completo.

- Se resuelve el problema de acceso a GitHub para Xavier Rolón , compartiéndose el enlace de invitación: https://github.com/caromgan/BasedeDatosPeluqueriaCanina/invitations.

- Se aprueban las correcciones de la BD subida a GitHub, incluyendo la tabla Personas y la relación N:N para promociones/servicios.

- Se acepta la sugerencia de Xavier Rolón  sobre el uso de Fecha_modificacion.

- Se decide que el trabajo restante se dividirá en 4 partes para ser repartido entre los integrantes.

### Tareas Asignadas

| Tarea | Responsable | Fecha de entrega |
| --- | --- | --- |
| Realizar correcciones en la base de datos (Ej: Baja Lógica, N:N, Fecha_modificacion) | Valentín Scarbolo | - |
| Subir archivo de base de datos corregido al campus | Valentín Scarbolo | - |
| Revisar y aprobar base de datos con correcciones | Matías Di Mario | - |
| Revisar y aprobar base de datos con correcciones | Xavier Rolón | - |
| Crear y subir la minuta de reunión N° 3 | Carolina Gandín | - |
| Definir el reparto del trabajo en 4 partes para los objetos de BD | Carolina Gandín, Valentín Scarbolo, Matías Di Mario, Xavier Rolón | - |