# Minuta de Reunión – Proyecto Peluquería Canina

N° de Reunión: 1

Fecha: 16/10/2025

Hora: 18:48 a 22:49

Participantes: Carolina Gandín, Valentín Scarbolo

Medio: WhatsApp

## Temas Tratados

- Confirmación de integrantes del grupo 72 (por ahora dos personas).

- Posibilidad de sumar un tercer integrante si aparece alguien interesado.

- Discusión sobre la idea del programa y base de datos a desarrollar.

- Revisión de trabajos prácticos previos y experiencia de los integrantes.

- Intercambio sobre el DER y la estructura de la base de datos.

- Organización de tareas: primero armar el DER, luego vistas, procedimientos y triggers.

- Plazos de entrega: entrega parcial el lunes para pedir certificado, entrega final el 3/11.

- Problemas técnicos con el envío y visualización del archivo Word.

- Propuesta de mejorar la imagen del DER para mayor claridad.

## Decisiones Tomadas

- El grupo queda conformado por dos integrantes, abiertos a sumar un tercero si aparece.

- Se utilizará la base de datos de Peluquería Canina como proyecto.

- Carolina compartirá el Word con la descripción y estructura de la base de datos.

- Se prioriza armar el DER y luego avanzar con los objetos de base de datos.

- Se mejorará la imagen del DER para que sea más clara.

## Tareas Asignadas

| Tarea | Responsable | Fecha de entrega |
| --- | --- | --- |
| Compartir el Word con la base de datos | Carolina Gandín | 17/10/2025 |
| Revisar y aportar ideas al proyecto | Valentín Scarbolo | 17/10/2025 |
| Mejorar imagen del DER | Carolina Gandín | 18/10/2025 |

## Próxima Reunión

Fecha y hora: A definir (antes del lunes 20/10/2025)

Temas a tratar: Revisión del DER, definición de tareas para vistas, procedimientos y triggers.

## Observaciones

- Se detectaron problemas técnicos para compartir el archivo Word, ya solucionados.

- Se acordó flexibilidad para cambiar la idea del proyecto si no convence a ambos integrantes.

## N° de Reunión: 2

Fecha: 20/10/2025

Hora: 09:00

Participantes: Carolina Gandín, Valentín Scarbolo

Medio: WhatsApp

## Temas Tratados

- Definición de las 8 entidades principales.

- Ajuste del DER.

- Definición de procedimientos almacenados, vistas y triggers.

- Creación del repositorio en GitHub.

- Subida del archivo Excel al campus para evaluación.

## Decisiones Tomadas

- Se confirma el modelo con 8 entidades.

- Se definen los objetos de base de datos.

- Se crea y comparte el repositorio.

- Se sube el archivo Word al campus.

## Tareas Asignadas

| Tarea | Responsable | Fecha de entrega |
| --- | --- | --- |
| Revisar procedimientos y vistas | Carolina Gandín | 21/10/2025 |
| Revisar procedimientos y vistas | Valentín Scarbolo | 21/10/2025 |
| Subir archivo Word al campus | Carolina Gandín | 20/10/2025 |

Próxima Reunión

Fecha y hora: A definir

Temas a tratar: Revisión final del informe y entrega.

## Observaciones

- Se avanzó en la definición técnica y en la organización del trabajo colaborativo.

## 📄 Minuta de Reunión – Proyecto Peluquería Canina

- N° de Reunión: 3

- Fecha: 27/10/2025

- Hora: 14:20 a 21:29

- Participantes: Carolina Gandín, Valentín Scarbolo, Matías Di Mario, Xavier Rolón

- Medio: WhatsApp

### Temas Tratados

- Revisión y confirmación de que la descripción del sistema y el modelo de la base de datos (BD) fueron aprobados ("está muy bien").

- Necesidad de verificar que todos los integrantes puedan dar de alta la base de datos y acceder al repositorio de GitHub.

- Discusión sobre la herramienta a usar (VSC + SQL) y cómo integrar los trabajos individuales en las bases de datos de los demás.

- Confirmación de la necesidad de realizar los cambios solicitados por el profesor, aunque no haya que reenviar nada.

- Actualización de Valentín Scarbolo sobre los cambios realizados a la base de datos subida a GitHub.

  - Creación de tablas con correcciones y adición de campos para baja lógica (ej: datetime y bit para activo).

  - Implementación de la relación N a N para Promoción - Servicios.

  - Adición de un check con turnos en la tabla Turnos.

  - Creación de la tabla Personas para diferenciar Empleado/Cliente.

- Revisión del código de la BD subido a GitHub por Xavier Rolón .

  - Sugerencia de Xavier de usar NOT NULL DEFAULT GETDATE() para el campo Fecha_modificacion y usarlo para comparar modificaciones.

- Organización de las tareas: subir los avances a GitHub y campus, y repartir el trabajo en 4 partes.

- Aclaración sobre la función de las minutas de reunión.

### Decisiones Tomadas

- Se confirma que se puede avanzar con el desarrollo de la BD tras la aprobación del modelo y la descripción.

- Se acuerda que Valentín Scarbolo subirá al campus el archivo de la base de datos con las correcciones implementadas.

- Se acuerda hacer los cambios solicitados por el profesor para dejar el proyecto más completo.

- Se resuelve el problema de acceso a GitHub para Xavier Rolón , compartiéndose el enlace de invitación: https://github.com/caromgan/BasedeDatosPeluqueriaCanina/invitations.

- Se aprueban las correcciones de la BD subida a GitHub, incluyendo la tabla Personas y la relación N:N para promociones/servicios.

- Se acepta la sugerencia de Xavier Rolón  sobre el uso de Fecha_modificacion.

- Se decide que el trabajo restante se dividirá en 4 partes para ser repartido entre los integrantes.

### Tareas Asignadas

| Tarea | Responsable | Fecha de entrega |
| --- | --- | --- |
| Realizar correcciones en la base de datos (Ej: Baja Lógica, N:N, Fecha_modificacion) | Valentín Scarbolo | - |
| Subir archivo de base de datos corregido al campus | Valentín Scarbolo | - |
| Revisar y aprobar base de datos con correcciones | Matías Di Mario | - |
| Revisar y aprobar base de datos con correcciones | Xavier Rolón | - |
| Crear y subir la minuta de reunión N° 3 | Carolina Gandín | - |
| Definir el reparto del trabajo en 4 partes para los objetos de BD | Carolina Gandín, Valentín Scarbolo, Matías Di Mario, Xavier Rolón | - |

### N° de Reunión4

### Fecha30/10/2025

### Hora18:56 a 21:05 (Discusión sobre el reparto)

### Participantes Carolina Gandín, Valentín Scarbolo, Matías Di Mario, Xavier Rolón

### MedioWhatsApp

### Temas Tratados

- Definición y propuesta de la Distribución de Tareas Restantes (Lógica, Vistas y Datos) dividida en 4 roles.

- Discusión y elección de los roles/partes del trabajo por parte de cada integrante.

- Comunicación de la fecha límite para la entrega final del trabajo, establecida para el 17/11.

### Decisiones Tomadas

- Se aprueba la división del trabajo restante en 4 partes.

- Se establece el siguiente reparto de las tareas (Procedimientos Almacenados, Triggers, Vistas e Inserción de Datos) entre los integrantes:

  - Integránte 3: Lógica de Turnos (Reserva) y Vistas (SP_ReservarTurno, VW_TurnosPendientes, Inserción Promoción y Servicio) es asignado a Valentín Scarbolo.

  - Integránte 4: Lógica de Turnos (Cancelación) y Actualización (SP_CancelarTurno, TR_ActualizarHistorialServicio, Inserción Turno) es asignado a Matías Di Mario.

  - Integránte 2: Integridad y Historial de Mascotas (TR_ValidarEliminacionMascota, VW_HistoricoServicios, Inserción Cliente, Mascota y Empleado) es asignado a Carolina Gandín.

  - Integránte 1: Lógica de Acceso y Vistas de Monitoreo (SP_LoginUsuario, SP_RegistrarActividad, VW_ClientesActivos, Inserción Usuario y ActividadUsuario) es asignado a Xavier Rolón.

- Se confirma la fecha de entrega del trabajo final: 17/11.

### ✍️ Tareas Asignadas

| Tarea | Responsable | Fecha de entrega |
| --- | --- | --- |
| Realizar Lógica de Turnos (Reserva), Vistas y Datos (Parte 3) | Valentín Scarbolo | 17/11/2025 |
| Realizar Lógica de Turnos (Cancelación), Trigger y Datos (Parte 4) | Matías Di Mario | 17/11/2025 |
| Realizar Trigger, Vistas y Datos de Mascotas (Parte 2) | Carolina Gandín | 17/11/2025 |
| Realizar Lógica de Acceso, Vistas y Datos de Monitoreo (Parte 1) | Xavier Rolón | 17/11/2025 |
| Crear y subir la minuta de reunión N° 4 | Carolina Gandín | - |

### ⏭️ Próxima Reunión

- Fecha y hora: A definir (Probablemente la semana del 10/11/2025).

- Temas a tratar: Revisión de los avances individuales, integración de las 4 partes del trabajo y preparación final del informe para la entrega.

### 💡 Observaciones

- Se logró dividir el trabajo restante en 4 módulos lógicos, lo que permitirá un avance simultáneo por parte de todos los integrantes.

### N° de Reunión 5

### Fecha 11/11/2025

### Hora 21:00 a 22:15

### Participantes Carolina Gandín, Valentín Scarbolo, Matías Di Mario, Xavier Rolón

### Medio WhatsApp

### Temas Tratados

- Avance del Proyecto: Comentarios sobre la dificultad de la etapa actual. Matías Di Mario se reincorpora al trabajo tras una mudanza y confirma que empieza su tarea.

- Estrategia de Datos de Prueba: Discusión sobre la necesidad de insertar datos en las tablas para que todos puedan probar sus procedimientos y vistas. Valentín propone centralizar los INSERT INTO para trabajar sobre la misma base.

- Organización del Video: Definición del tiempo de duración para la parte de cada integrante en el video de presentación (aproximadamente 4 o 5 minutos por persona).

- Actualización Documental: Se identifica la necesidad de modificar el Diagrama Entidad-Relación (DER) y el informe (documento Word) para reflejar los cambios realizados en la base de datos por indicaciones del profesor.

- Coordinación y Avances: Solicitud de reenvío de la división de tareas. Xavier Rolón informa que subió un borrador de su parte a GitHub.

### Decisiones Tomadas

- Estrategia de Datos: Se acuerda que Valentín Scarbolo subirá una versión inicial de los INSERT INTO (V1) al repositorio de GitHub para que sirvan de base de datos de prueba para todos.

- Actualización del Informe: Matías Di Mario se ofrece a actualizar el DER y el informe (Word) en el repositorio de GitHub con las correcciones de la base de datos.

- Comunicación con el Profesor: Se acuerda seguir subiendo dudas y preguntas al foro de la materia para mantener la comunicación y demostrar que el grupo sigue activo en el proyecto.

- Avances Individuales: Se reenvía la división de tareas a Xavier Rolón para que pueda continuar.

### Tareas Asignadas

| Tarea | Responsable | Fecha de entrega |
| --- | --- | --- |
| Subir preguntas al foro de la materia | Valentín Scarbolo | - |
| Subir una versión inicial de INSERT INTO (V1) a GitHub | Valentín Scarbolo | - |
| Actualizar el DER y el informe (Word) en GitHub | Matías Di Mario | - |
| Finalizar la parte asignada del trabajo (Lógica y Vistas) | Carolina, Valentín, Matías, Xavier | 17/11/2025 |
| Revisar el borrador subido por Xavier en Git | Carolina, Valentín, Matías | - |

### Próxima Reunión

- Fecha y hora: A definir (Antes de la entrega del 17/11/2025).

- Duración: 1 horas aprox.

- Temas a tratar: Revisión final de la integración del código, prueba de funcionamiento en conjunto, revisión del informe final y coordinación de la grabación del video.

### Observaciones

- Se resolvió el problema de la falta de datos de prueba, lo que debería agilizar el testeo de los objetos de la base de datos (SP, Triggers, Vistas).